**Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

1. **Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập)**:

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ STL (Công ty TNHH Điện - Điện Tử C&T)

1. **Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):**

Dương Minh Cảnh - duominhcanh@gmail.com

1. **Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn tại trường**:

GV. Bùi Mạnh Toàn

1. **Sinh viên thực hiện**:

Họ tên: Hoàng Đại MSSV: 1711060082 Lớp:17TH\_N1\_02

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành : Công Nghệ Phần Mềm

| **Tuần** | **Ngày** | **Nội dung** | **Nhận xét của CBHD tại đơn vị TT** *(Ký tên)* | **Nhận xét của GVHD tại trường** *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-04-2021  02-05-2021 | Hình thành dự án Kiosk bán cơm  Viết mô tả chức năng, api, lựa chọn công nghệ sử dụng  Tiếp tục mô tả chức năng, vẽ sơ đồ UML |  |  |
| 2 | 03-05-2021  09-05-2021 | Tìm hiểu demo python, fastapi, tailwind CSS, VueJS  Tiến hành code các api bằng fastapi:  Thêm, cập nhật sản phẩm  Thêm, cập nhật hoá đơn |  |  |
| 3 | 10-05-2021  16-05-2021 | Tiếp tục hoàn chỉnh các api:  Vẽ Mockup UI (Figma):  Trang thêm  Trang cập nhật sản phẩm |  |  |
| 4 | 17-05-2021  23-05-2021 | Tiến hành xây dựng các giao diện đã được giao vẽ (VueJS, tailwind CSS)  Tìm hiểu, đọc tài liệu về kết nối phần mềm tính tiền với pos ingenico (COM RS232 ) |  |  |
| 5 | 24-5-2021  30-05-2021 | - Hoàn thành các chức năng cơ bản của dự án kèm giao diện.  - Tiến hành code api gửi request tới máy thanh toán pos ingenico |  |  |
| 6 | 31-05-2021  06-06-2021 | - Hoàn thành kết nối, gửi thanh toán thông tin qua máy tính và trả về kết quả thanh toán. (Trước giãn cách)  - Tiến hành máy pos mô phỏng để có thể gửi yêu cầu qua lại để trình diễn chức năng (Trong thời gian giãn cách) |  |  |
| 7 | 07-06-2021  13-06-2021 | - Kết hợp Vue.js với electron và xuất file cài đặt Desktop app.  - Cài đặt backend FastAPI vào service windows. |  |  |
| 8 | 14/06/2021  20/06/2021 | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt  Fix lỗi, cập nhật lại tính năng của phần mềm |  |  |
| 9 | 21/06/2021  27/06/2021 | Nộp dự án gồm source, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt  Cập nhật lại nhiều chỗ sau khi nghe review  Tìm hiểu test intergration với test e2e |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….*  **Giảng viên hướng dẫn tại trường**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

Dương Minh Cảnh