Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập):

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ STL (Công ty TNHH Điện - Điện Tử C&T)

- Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):

Dương Minh Cảnh   -  duominhcanh@gmail.com

- Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn tại trường:

GV. Bùi Mạnh Toàn

- Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Hoàng Đại	 MSSV: 1711060082	  Lớp:17TH_N1_02

Ngành	: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành	: Công Nghệ Phần Mềm

| Tuần | Ngày | Nội dung | Nhận xét của CBHD tại đơn vị TT (Ký tên) | Nhận xét của GVHD tại trường (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-04-2021 02-05-2021 | Hình thành dự án Kiosk bán cơm Viết mô tả chức năng, api, lựa chọn công nghệ sử dụng Tiếp tục mô tả chức năng, vẽ sơ đồ UML |  |  |
| 2 | 03-05-2021 09-05-2021 | Tìm hiểu demo python, fastapi, tailwind CSS, VueJS Tiến hành code các api bằng fastapi: Thêm, cập nhật sản phẩm Thêm, cập nhật hoá đơn |  |  |
| 3 | 10-05-2021 16-05-2021 | Tiếp tục hoàn chỉnh các api: Vẽ Mockup UI (Figma): Trang thêm Trang cập nhật sản phẩm |  |  |
| 4 | 17-05-2021 23-05-2021 | Tiến hành xây dựng các giao diện đã được giao vẽ (VueJS, tailwind CSS) Tìm hiểu, đọc tài liệu về kết nối phần mềm tính tiền với pos ingenico (COM RS232 ) |  |  |
| 5 | 24-5-2021 30-05-2021 | - Hoàn thành các chức năng cơ bản của dự án kèm giao diện. - Tiến hành code api gửi request tới máy thanh toán pos ingenico |  |  |
| 6 | 31-05-2021 06-06-2021 | - Hoàn thành kết nối, gửi thanh toán thông tin qua máy tính và trả về kết quả thanh toán. (Trước giãn cách) - Tiến hành máy pos mô phỏng để có thể gửi yêu cầu qua lại để trình diễn chức năng (Trong thời gian giãn cách) |  |  |
| 7 | 07-06-2021 13-06-2021 | - Kết hợp Vue.js với electron và xuất file cài đặt Desktop app. - Cài đặt backend FastAPI vào service windows. |  |  |
| 8 | 14/06/2021 20/06/2021 | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt Fix lỗi, cập nhật lại tính năng của phần mềm |  |  |
| 9 | 21/06/2021 27/06/2021 | Nộp dự án gồm source, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt Cập nhật lại nhiều chỗ sau khi nghe review Tìm hiểu test intergration với test e2e |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

| Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn tại trường (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Dương Minh Cảnh